Protokoll nr 3/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Art: | Styrelsemöte |
| Tid: | 25/5-2022 |
| Plats: | Digitalt, Teams möte |
| Närvarande: | Andreas Palmertz , ordförande [AP]Anna Just, sekr [AJ]Måns Böös, ledamot [MB]Margareta Johansson, ledamot [MJ]Daniel Bolin, ledamot [DB] Jonas Björk, ledamot [JB] |

# Mötets öppnande

AP öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till protokollförare valdes AJ.

Till justeringsman valdes JB, jämte DB.

# Pågående aktiviteter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Ansv.** | **Beskrivning** | **Kommentar** |
| Å20:8 | TW | Ta kontakt med NSVA gällande re-lining av avlopp vid kastanjer | Kontakt tagen, ingen återkoppling mottagen. |
| Å21:6:1 | JB | Trasiga armaturer | Under arbete |
| Å21:6:2 | DB | Beskärning och fällning av träd | DB-löpande |
| Å21:7:3 | AP | Ta fram elavtalen och se över dom | Ordnas av Ordförande |
| Å22:2:1 | MB | Laddstolpar carport | Under arbete |
| Å22:2:2 | DB | Kommentarer kring grönområde samt trädgårdsgrupp | DB leder projektet |
| Å22:2:3 | TW | ~~Sopning av gångar~~ | ~~Första veckan i april~~ |
| Å22:2:4 | DB | Önskan om fällning av träd vid parkering Värmdögatan 66-86 | Under arbete |
| Å22:3:1 | TW | Inventering av carportar | Ej påbörjat |

# Ansvarsområden

# Elbil & Carport

* + MB och arbetsgruppen för laddstolpar har hållt möten och kontinuerlig kontakt. Nytt möte med Öresundskraft är planerat till den 16/6.

# Grönområde

* + Arbetsgruppen för trädgårdsskötsel har träffats och prio ligger på att få bort stubbarna efter trädfällningarna. Arbetsgruppen kommer även att driva frågan om all lönn som finns överallt. Kvartstår även översyn och borttagande av björnbärsbuskar, gallring av buskar.
* Lekplatser/sandlådor och övrigt underhåll
* TB kommer under hösten att ta in offerter gällande nytt trä och målning av carportar. Alla carportar ska ses över utom den som brann. Planerat arbete utförs under 2023.
* Belysning och asfaltering
	+ Byte av armaturer till led inleds detta året.
	+ Har mottagit offert från Elektriska montagebyrån gällande utbyte av ledarmaturer.
	+ Inväntar fler offerter på led armaturer. Prishöjning har skett.
* Kassören
	+ Hade inga övriga kommentarer.

# Övriga ärende

* Gällande städning av carportar så är det upp till de olika carportsägarna att sköta om sina carportar. Förslagsvis pratar man ihop sig med sina grannar och hittar ett gemensamt datum där man städar carporten tillsammans.

# Nästa möte

Nästa styrelsemöte 29/8 20:00.

|  |  |
| --- | --- |
| Vid protokollet: |  |
| Justeras: |  |